| ICS | 35.080 |
| --- | --- |
| CCS | L77 |

应用系统工程 需求工程工程量计算规范

Application system engineering-Requirements engineering quantity calculation specification

（本草案完成时间：2026-01-06）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

大连软件行业协会  发布

团体标准

T/DSIA XXXX—202X

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 成果要求	3

5 工作量计量	3

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由大连软件行业协会提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件发布实施后，任何单位和个人如有问题和意见建议，均可以通过来电和来函等方式进行反馈，我们将及时答复并认真处理，根据实际情况依法进行评估及复审。

本文件归口单位通讯地址：大连市高新园区火炬路32号创业大厦A座5层，联系电话：0411-88255657

本文件起草单位通讯地址：大连市沙河口区星河二街25号1单元38层6-1、5-2号，联系电话：0411-84755515

应用系统工程 需求工程工程量计算规范

范围

本文件规定了应用软件系统工程中需求工程的工程量计算依据、计量规则、计算方法、以及需求工程量清单编制方法。

本文件适用于在应用系统工程的新建、扩建和改建项目中，为需求工程的工程量计量提供依据。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 45802-2025 系统与软件工程 生存周期过程 需求工程

GB/T 42588-2023 系统与软件工程 功能规模测量 NESMA方法

术语和定义

GB/T 45802-2025和GB/T 42588-2023界定的术语和定义适用于本文件。

工程计量

工程量计算除依据本文件各项要求外，尚应依据以下文件：

- 经审核的需求规格说明书，包括业务需求规格说明书、利益相关方需求规格说明书和概念数据模型或形式化数据模型等；

- 业务需求规格说明书、利益相关方需求规格说明书应符合GB/T 45802-2025第8章、第9.3节、9.4节要求；

- 概念数据模型、形式化数据模型应符合GB/T 42588-2023第5.2.1节、第5.2.2节等要求。

- 经审核的系统需求规格说明书、软件需求规格说明书和详细数据模型需求规格说明书；

数据模型。

- 系统需求规格说明书、软件需求规格说明书应符合GB/T 45802-2025第8章、第9.5节、9.6节要求。

- 详细数据模型应符合GB/T 42588-2023第5.2.3节要求。

- 经批准的立项文件。

工程量以不同单位计量时有效位数应遵守下列规定：

- 以“人月”、“人日”、“人时”为单位，应保留小数点后两位，第三位小数四舍五入；

- 以“fp”、“FP（IFPUG-GB/T)”、“CFP”为单位时，应为整数；

- 以“Ffp”、“FP” 为单位，应保留小数点后两位，第三位小数四舍五入。

- 注：fp、FP（IFPUG-GB/T)、CFP、Ffp、FP分别是NESMA、IFPUG、COSMIC、FiSMA1.1、MkII方法功能规模测量单位。

同一工程项目的计量单位应保持一致。

本文件采用GB/T 42588-2023中的功能点分析方法进行工程计量：

- 在前期决策阶段，需求工程工程量应以概念数据模型或形式化数据模型为基础，采用预估功能点分析方法或估算功能点分析方法估算工程量；

- 在需求工程完成阶段，需求工程工程量应以详细数据模型为基础，采用详细功能点分析方法估算工程量。

通常，应根据需求工程阶段调整工程量估算结果：

- 前期决策阶段，采用预估功能点分析方法时的调整公式为：

调整后的工程量=估算工程量×1.5                    −−−−公式1

- 前期决策阶段，采用估算功能点分析方法时的调整公式为：

调整后的工程量=估算工程量×1.2                    −−−−公式2

- 完成阶段，调整公式为：

调整后的工程量=估算工程量×1.0                   −−−−公式3

当前期决策阶段缺乏数据模型时，可以采用估算工期和人员投入的方式估算工程量，计量单位应为“人月”、“人天”或“人时”。

需求工程完成时，工程量须按本文件第4.4节 b）和第4.5节 c）要求进行计算。

工程量清单编制

工程量清单应根据本文件附录规定的需求编码、需求项名称、需求特征、计量单位和工程量计算规则、工作内容等内容进行编制。

工程量清单的需求编码应采用十二位字符和数字表示,一至六位应按本文件附录的规定设置,七至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称和项目特征设置,同一需求工程中的需求编码不得有重码。

工程量清单的需求项名称应按附录的需求项名称结合需求工程的实际确定。

工程量清单的需求特征应进行规格化描述并符合GB/T 45802-2025第5.2.5节（单项需求的特性）、第5.2.6节（需求集的特性）、第5.2.7节（需求用语准则）和5.2.8节（需求属性）要求，不得出现“待确定”、“待解决”、“待提供”等字样。

除另有说明外，工程量清单项目中工作内容均包括发现、获取、开发、分析、验证、确认、沟通、记录和管理需求等过程。

若出现本文件附录中未包括的项目，编制人可做补充需求编码，并应符合下列规定：

- 补充项目的需求编码由XQB和三位阿拉伯数字组成，并应从XQB001起顺序编制；

- 补充的工程量清单应附有补充项目的项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则、工作内容，补充的措施项目应附有补充项目的项目名称、工作内容及包含范围。

- （资料性）
需求工程量清单

表A.1描述了需求工程量清单。

- 表A.1 需求工程量清单

| 需求编码 | 需求项名称 | 需求特征 | 计量单位 | 计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XQ0101 | 内部逻辑文件（ILF） | 1、内部逻辑文件名称、助记符、需求基线编码 2、主要利益相关方 3、实体数量及明细 4、数据元素类型数量及明细 5、记录类型数量及类型 6、复杂度 7、同其他逻辑文件的关系（依赖关系） 8、是否为FPA表 9、其他，如：存储、安全、约束等 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、CFP、fp | 预估功能点分析方法和估算功能点分析方法时，复杂度按标准值计算 详细功能点分析方法时，复杂度按实际值计算 | 1、编制需求规格说明书并识别出ILF 2、绘制数据模型并明确同其他实体的关系 3、估算记录数量及存储资源 |
| XQ0102 | 外部逻辑文件（ELF） | 1、外部逻辑文件名称、助记符、需求基线编码 2、主要利益相关方 3、实体数量及明细 4、数据元素类型数量及明细 5、记录类型数量及类型 6、复杂度 7、同其他逻辑文件的关系（依赖关系） 8、是否为FPA表 9、其他，如：存储、安全、约束等 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、CFP、fp | 预估功能点分析方法和估算功能点分析方法时，复杂度按标准值计算 详细功能点分析方法时，复杂度按实际值计算 | 1、编制需求规格说明书并识别出ELF 2、绘制数据模型并明确同其他实体的关系 3、估算单位时间内的记录数量及存储资源 |
| XQ0103 | 外部输入（EI） | 1、外部输入名称、助记符、需求基线代码 2、主要利益相关方 3、DET数量及明细、规则 4、引用文件类型数量及明细 5、复杂度 6、逻辑处理方式 7、所属的逻辑文件 8、其他，如：打印、权限、约束、设备等 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、CFP、fp | 估算功能点分析方法时，复杂度按标准值计算 详细功能点分析方法时，复杂度按实际值计算 | 1、编制需求规格说明书并识别出DET组 2、绘制数据模型并明确同其他逻辑文件的关系 |

- 表A.1续 需求工程量清单

| 需求编码 | 需求项名称 | 需求特征 | 计量单位 | 计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XQ0104 | 外部输出（EO） | 1、外部输出名称、助记符、需求基线代码 2、主要利益相关方 3、DET数量及明细 4、引用文件类型数量及明细 5、复杂度 6、逻辑处理方式 7、所属的逻辑文件 8、其他，如：打印、权限、约束、设备等 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、CFP、fp | 估算功能点分析方法时，复杂度按标准值计算 详细功能点分析方法时，复杂度按实际值计算 | 1、编制需求规格说明书并识别出DET组 2、绘制数据模型并明确同其他逻辑文件的关系 |
| XQ0105 | 外部查询（EQ） | 1、外部查询名称、助记符、需求基线代码 2、主要利益相关方 3、DET数量及明细 4、引用文件类型数量及明细 5、复杂度 6、逻辑处理方式 7、所属的逻辑文件 8、给出输出规模 9、其他，如：打印、权限、约束、设备等 | Ffp、FP（IFPUG-GB/T)、FP、CFP、fp | 估算功能点分析方法时，复杂度按标准值计算 详细功能点分析方法时，复杂度按实际值计算 | 1、编制需求规格说明书并识别出DET组 2、绘制数据模型并明确同其他逻辑文件的关系 |
| （内部逻辑文件或外部逻辑文件的需求编码）001 | 数据元素类型名称（DET） | 1、数据元素类型的名称、助记符、需求基线代码 2、所属的逻辑文件 3、所属的实体名称以及同实体的关系（依赖关系） 4、逻辑规则和业务限制 5、是否为启动触发/功能控制数据 6、当所属逻辑文件为FPA表时，还应给出对应的常量、文本或解码等信息 7、需求类型（功能\非功能） 8、其他，如：加密、质量、数据来源、主数据/参考数据等 | 个 | 计数为1个 | 定义DET并编制规格说明书 |

# 参考文献

- GB/T 42588-2023 系统与软件工程 功能规模测量 NESMA方法

- GB/T 42449-2023 系统与软件工程 功能规模测量 IFPUG方法

- GB/T 42452-2023 系统与软件工程 功能规模测量 COSMIC方法

- GB/T 42448-2023 系统与软件工程 功能规模测量 FiSMA1.1方法

- GB/T 42566-2023 系统与软件工程 功能规模测量 MkII方法